WAME

Detailný návrh riešenia

Systém pre správu prenájmov

Rozšírenie existujúceho Realitného systému o tri biznisové moduly

| Klient | Družstvo lekárov — Strečnianska Strečnianska 13, 851 05 Bratislava IČO: 35 875 046, IČ DPH: SK2021845639 |
| --- | --- |
| Referencia CP | PON1107 (27. 02. 2026) |
| Projekt | Dorábka logiky a rozšírenie existujúcich modulov Realitného systému |
| Dodávateľ | WAME s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov IČO: 47394625, IČ DPH: SK2023860234 |
| Verzia | v1.2 |
| Dátum | 15. 05. 2026 |
| Vypracoval | Mário Babej, konateľ WAME s.r.o. |

# 1. Úvod a účel dokumentu

Tento Detailný návrh riešenia (DNR) je projektový dokument, ktorý nadväzuje na schválenú cenovú kalkuláciu PON1107. Jeho úlohou je zrozumiteľne popísať, čo presne sa pre Družstvo lekárov v rámci dohodnutého projektu pripraví, ako budú jednotlivé funkcie fungovať z pohľadu používateľa, čo si vyžaduje od oboch strán a aké sú s tým spojené predpoklady a riziká.

Predmetom projektu nie je vývoj nového systému od nuly. Klient získava prístup k pripravenému licenčnému balíku Realitný systém WAME, ktorý je v produkčnej prevádzke. Nad tento systém sa pre potreby Družstva lekárov pripravia tri nové biznisové funkcie — ročný zálohový predpis, automatické párovanie platieb z banky a ročné zúčtovanie energií.

Status projektu (v1.2) Realitný systém je pripravený a prípravné práce na rozšíreniach pre Družstvo lekárov prebiehajú. Otvorené otázky z verzie 1.1 boli rozhodnuté na spoločnom stretnutí; ich závery sú zapracované priamo do textu tejto verzie. Po schválení DNR sa pristúpi k samotnej implementácii rozšírení.

Jazyk dokumentu: slovenský. Všetky sumy sú bez DPH, ak nie je uvedené inak.

# 2. Východiskový stav

## 2.1 Existujúci Realitný systém WAME

Klient získava prístup do pripraveného licenčného balíka Realitný systém, ktorý pokrýva kompletnú správu nehnuteľností a nájomných vzťahov. Balík obsahuje:

- Mapa lokalít — interaktívny prehľad nehnuteľností s polygonmi a farebnou vizualizáciou obsadenosti.

- Lokality a Budovy — hierarchická evidencia nehnuteľností s automatickým výpočtom rozlohy, štatistikami obsadenosti a grafmi investícií.

- Priestory — evidencia prenajímateľných jednotiek (rozloha, poschodie, orientácia).

- Zmluvy — správa nájomných vzťahov vrátane viacerých priestorov na jednej zmluve, upload dokumentov a dynamických položiek.

- Položky zmluvy a šablóny položiek — cenníkový a fakturačný model s podporou fixných aj dynamických množstiev (viazaných na odpočty energií).

- Odpočty energií — manuálne zadávanie mesačnej spotreby pre elektrinu, vodu a iné služby.

- Faktúry, položky faktúry, platby, číselné rady — kompletný fakturačný modul vrátane troch typov dokladov (faktúra, predfaktúra, dobropis), uchovania historických údajov ku dňu vystavenia a automatického sledovania stavu úhrady.

- Zákazníci, investície, používatelia — podporné moduly.

Systém je v produkčnej prevádzke. V rámci tohto projektu sa pre Družstvo lekárov pripravia tri biznisové rozšírenia popísané v sekcii 4.

## 2.2 Biznisová situácia klienta

Družstvo lekárov — Strečnianska spravuje budovu s kancelárskymi a spoločnými priestormi, ktoré prenajíma lekárom, SZČO a firmám. Klient dnes pracuje mimo IT systému — faktúry, zálohové predpisy a ročné zúčtovania pripravuje ručne v Exceli a Worde. Vzorom aktuálnej praxe je „Mesačný predpis platieb 2026 — SOMPET s.r.o., VS 307", ktorý bol dodaný ako referenčný PDF layout.

Klient chce prejsť na systémové riadenie, pričom potrebuje tri špecifické funkcie, ktoré jadro zatiaľ neposkytuje: ročný zálohový predpis ako daňový doklad, automatické párovanie prichádzajúcich platieb z banky a ročné zúčtovanie energií s preplatkami/nedoplatkami.

## 2.3 Čo sa v tomto projekte NEMENÍ

Kľúčový princíp dodávky Existujúce jadro Realitného systému ostáva rovnaké. Nové funkcie pre Družstvo lekárov sa pripravujú ako rozšírenia nad pripraveným jadrom. Vďaka tomu klient z dobrých vlastností jadra (stabilita, pravidelné aktualizácie, postupne pribúdajúce funkcie) ťaží automaticky.

# 3. Ciele projektu

## 3.1 Biznis ciele

- Odstrániť ručnú prípravu predpisov v Exceli a Worde — ročný zálohový predpis ako PDF daňový doklad sa pripraví v systéme a odošle klientovi jedným kliknutím.

- Zautomatizovať evidenciu platieb nájomného — systém číta notifikácie z Tatra banky a automaticky priraďuje prichádzajúce platby k jednotlivým mesačným splátkam.

- Zrýchliť ročné zúčtovanie energií z týždňov na hodiny — systém spočíta preplatky a nedoplatky, pripraví individuálny PDF doklad pre každého nájomcu a hromadne ich odošle e-mailom.

- Zaviesť jednotnú evidenciu všetkých nájomných vzťahov — preplatky, nedoplatky, čiastočné úhrady a dokumenty v jednom mieste.

## 3.2 Mimo rozsah (Out of scope)

Nasledovné funkcie NIE SÚ súčasťou tohto projektu a nebudú dodané bez písomného dodatku k DNR:

| Funkcia | Poznámka |
| --- | --- |
| Self-service portál pre nájomcov | Read-only prístup k vlastnej zmluve, platbám a predpisom — téma pre budúce rozšírenie. |
| Mobilná aplikácia | Explicitne vylúčené v PON1107. |
| SMS brána | Explicitne vylúčené v PON1107. |
| Pokročilý BI reporting | Explicitne vylúčené v PON1107. |
| Generovanie nájomnej zmluvy zo šablóny | Automatické vyplnenie zmluvy z dát systému — mimo scope. |
| API napojenie na externé CRM | Mimo scope. |
| Export voľných priestorov na realitné portály | Mimo scope. |
| Automatická eskalácia pohľadávok | V systéme je iba manuálny upomienkový mechanizmus (admin si zvolí „Poslať upomienku"). Automatické upomienky podľa časovej politiky nie sú súčasťou — možný dodatok ~0,5 MD. |
| Oznámenia o nespárovaných platbách (e-mail/notifikácie) | Nebolo požadované — admin vidí stav v zozname. |

# 4. Popis riešenia a rozsah

Riešenie pozostáva z troch nových biznisových funkcií dorobených nad pripravené jadro Realitného systému. Každá funkcia má definovaný účel, presné rozhodnutia, scenár použitia a odhad pracnosti.

Poznámka k mesačnej fakturácii Režim ročného zálohového predpisu nahrádza mesačné faktúry pre konkrétne zmluvy. Existujúca funkcia mesačnej fakturácie zostáva v systéme pre prípadné budúce použitie, no v dennej prevádzke Družstva lekárov sa nebude bežne používať.

## 4.1 Rozšírenie č. 1 — Ročný zálohový predpis

### 4.1.1 Biznisový účel

Namiesto 12 mesačných faktúr vznikne na začiatku roka jeden PDF dokument — ročný zálohový predpis — ktorý slúži ako daňový doklad pre celý fakturačný rok. Obsahuje rozpis 12 rovnakých splátok so splatnosťou k definovanému dňu mesiaca. Nájomca platí 12× ročne s rovnakým variabilným symbolom; systém platby automaticky páruje (viď modul 4.2).

### 4.1.2 Zásadné rozhodnutia

| Oblasť | Rozhodnutie |
| --- | --- |
| Fakturačné obdobie | Vždy kalendárny rok (január–december). |
| Začiatok zmluvy v priebehu roka | Zmluvy začínajú vždy 1. dňom mesiaca. V rámci mesiaca sa nealikvotuje. Ročný predpis sa pripraví od mesiaca nástupu do decembra; od 1. januára nasledujúceho roka štandardný 12-mesačný predpis. (v1.2) |
| Obsah predpisu | Nájomné (prenajatý priestor + podiel na spoločných priestoroch) + služby spojené s nájmom (elektrina, voda/stočné, UK a TUV). Zoznam je otvorený — v budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie položky. |
| Sadzby | Nájomné a spoločné priestory: €/m²/rok. Voda, UK a TUV: €/m²/rok. Elektrina: (1) sadzba €/m²/rok s dynamickým meraním alebo (2) fixná záloha bez merania alebo (3) vlastná prípojka (položka = 0 € alebo vôbec nie je). |
| Členenie po priestoroch | PDF zálohového predpisu zobrazí položky rozčlenené po jednotlivých priestoroch zmluvy (kancelária a sklad ako dva samostatné riadky), aj keď je sadzba rovnaká. Energie sa viažu na priestor a zobrazia sa per priestor. (v1.2) |
| DPH | Každá položka má vlastnú sadzbu DPH. Systém podporuje viacero sadzieb v rámci jedného dokladu. |
| Konštantný symbol | Staticky 0308 pre všetky zálohové predpisy. |
| Variabilný symbol | Trojciferné číslo zmluvy. Pri prechode z papierovej evidencie sa zachovajú pôvodné variabilné symboly, ktoré majú nájomcovia desiatky rokov. Pre nové zmluvy systém priradí ďalšie voľné číslo. (v1.2) |
| Číselný rad | Samostatný oddelený rad pre zálohové predpisy, navrhovaný formát ZP[RRRR]-[NNNN] (napr. ZP2026-0001). |
| Splatnosť | Default 5. deň aktuálneho mesiaca podľa zaužívanej praxe Družstva lekárov (marcová splátka má splatnosť 5. marca). Dátum dodania je posledný deň príslušného mesiaca. Admin môže prepísať per zmluva. (v1.2) |
| Zmena ceny počas roka | Pôvodný predpis zostáva nezmenený. Rozdiel sa vyrieši v ročnom zúčtovaní (viď 4.3). Pre úplne novú položku počas roka (nový priestor, nová služba) sa pripraví dodatková zmluva platná do konca aktuálneho obdobia; od ďalšieho obdobia sa zlúči s pôvodnou zmluvou. (v1.2) |
| Predčasné ukončenie zmluvy | Admin zmení dátum konca zmluvy na skutočný dátum ukončenia. Systém pri ročnom zúčtovaní započíta iba reálne odbehnuté mesiace; prípadný preplatok/nedoplatok sa vyrieši v rámci štandardného ročného zúčtovania, nie počas roka. (v1.2) |
| Preplatok z minulého roka | Preplatok sa NEPRENÁŠA do nového predpisu. Klient ho vyrovná vrátením peňazí nájomcovi mimo systém. Nájomca tak platí celý rok v plnej výške bez zníženia januárovej splátky. (v1.2) |
| Príprava a odoslanie | Dvojkrokový proces: (1) admin zvolí „Pripraviť PDF" v detaile zmluvy, skontroluje položky a sumy, (2) zvolí „Odoslať e-mailom" — PDF odoslané klientovi na e-mail evidovaný u zákazníka. |

### 4.1.3 Scenáre použitia

Scenár 1 — Ročné pripravenie predpisu (začiatok roka):

- Admin otvorí detail zmluvy a zvolí „Pripraviť ročný zálohový predpis".

- Systém zobrazí formulár: fakturačný rok (default = aktuálny), dátum splatnosti v mesiaci (default 5. deň aktuálneho mesiaca, prepisateľný), dátum dodania (default posledný deň mesiaca), číselný rad. (v1.2)

- Systém zobrazí náhľad — 12 rovnakých splátok, sumarizáciu po položkách a po DPH sadzbách. Admin skontroluje čísla.

- Po potvrdení sa pripraví daňový doklad, mesačný splátkový kalendár a PDF dokument.

- Admin zvolí „Odoslať e-mailom" — PDF ide na e-mail zákazníka.

Scenár 2 — Nový nájomca počas roka (nástup k 1. dňu mesiaca):

- Admin pri vytvorení zmluvy zadá dátum platnosti vždy od 1. dňa mesiaca (napr. 1. 9. 2026).

- Pri pripravení ročného predpisu systém automaticky vytvorí iba toľko splátok, koľko mesiacov zostáva do konca roka.

- Od 1. 1. nasledujúceho roka admin pripraví štandardný 12-mesačný predpis.

Scenár 3 — Zmena ceny počas roka (napr. zvýšenie poplatku za UK od 1. 7.):

- Pôvodný ročný predpis zostáva nedotknutý (daňový doklad sa neupravuje spätne).

- Rozdiel sa prejaví v ročnom zúčtovaní energií na konci roka cez skutočné náklady vs. zaplatené zálohy (viď 4.3).

Scenár 4 — Hromadné pripravenie pre začiatok roka:

- Admin v zozname zmlúv označí všetky aktívne zmluvy roka X (alebo cez filter „aktívne k 1. 1.").

- Zvolí hromadnú akciu „Pripraviť ročné zálohové predpisy".

- Systém zobrazí náhľad tabuľky (zmluva, suma, počet splátok, číselný rad) — admin skontroluje a potvrdí.

- Po potvrdení sa všetky doklady pripravia. Odoslanie je následne hromadné alebo per zmluva.

Scenár 5 — Predčasné ukončenie zmluvy v priebehu roka: (v1.2)

- Nájomca a družstvo sa dohodnú na predčasnom ukončení (napr. k 30. 7.). Admin zmení dátum konca zmluvy.

- Pôvodný ročný zálohový predpis zostáva nedotknutý; nájomca doplatí splátky podľa pôvodného plánu až do skutočného konca prenájmu.

- Pri ročnom zúčtovaní systém započíta iba reálne odbehnuté mesiace zmluvy. Prípadný preplatok/nedoplatok sa vyrieši cez štandardný proces ročného zúčtovania na konci roka — nie počas roka.

### 4.1.4 Odhad pracnosti

Ročný zálohový predpis: 2,5 MD (logika prípravy predpisu, formát PDF podľa vzoru SOMPET, hromadná akcia, alikvótny výpočet).

## 4.2 Rozšírenie č. 2 — Automatické párovanie platieb z banky

### 4.2.1 Biznisový účel

Klient dostáva od Tatra banky mailové notifikácie pri každom pohybe na účte. Systém raz denne načíta nové notifikácie z vyhradenej mailovej schránky, prečíta z nich sumu, variabilný symbol a dátum platby, a automaticky priradí kreditné platby k jednotlivým mesačným splátkam zálohových predpisov.

### 4.2.2 Zásadné rozhodnutia

| Oblasť | Rozhodnutie |
| --- | --- |
| Banka | Tatra banka, Slovakia. |
| Mailová schránka | WAME systémová — klient nepotrebuje zriaďovať žiadnu schránku ani podúčet. WAME priradí klientovi unikátnu e-mailovú adresu, ktorú si klient nastaví v internetbankingu ako cieľ notifikácií. |
| Typy platieb | Iba kredity (prichádzajúce platby). Debety (odchádzajúce platby) systém ignoruje. |
| Variabilný symbol | Každá zmluva má unikátne 3-ciferné VS (= číslo zmluvy), preto VS jednoznačne identifikuje zmluvu. (v1.2) |
| Priraďovacie pravidlo | Systém vždy páruje platbu s najstaršou nespárovanou splátkou daného variabilného symbolu, bez ohľadu na to, či zodpovedá aktuálnemu mesiacu. Príklad: ak nájomca v marci nezaplatí a v apríli pošle platbu, spáruje sa s marcovou splátkou. (v1.2) |
| Duplicitná alebo vyššia platba | Druhá platba v rovnakej výške alebo platba vyššia ako splátka sa eviduje ako preplatok a automaticky sa použije na ďalšiu najstaršiu nespárovanú splátku. (v1.2) |
| Čiastočná platba | Eviduje sa ako čiastočná úhrada. Splátka zostáva v stave „neuhradená v plnej sume". |
| Platba pokrývajúca viac splátok naraz | Ak nájomca pošle jednou platbou sumu zodpovedajúcu viacerým splátkam (napr. 1 000 € = 2× 500 €), spáruje sa s najstaršou splátkou a zvyšok ostane ako preplatok. Admin platbu manuálne rozdelí — pôvodnú zníži na sumu prvej splátky a pridá manuálnu platbu pre druhú splátku. (v1.2) |
| Nerozpoznaná platba | Platba s nenalezeným VS → zaradená do zoznamu „Nespárované platby". Admin ju manuálne priradí. Bez automatických notifikácií. |
| Frekvencia spracovania | Raz denne (v nočných hodinách). |
| Počiatočný stav pri spustení systému | Pre každú zmluvu admin vytvorí jednu fiktívnu úvodnú faktúru v sume doteraz zaplatených platieb (saldo k dátumu spustenia) a k nej manuálne pridá uhrádzajúcu platbu v rovnakej sume. Týmto sa stav účtu nájomcu vyrovná a od daného dátumu systém pokračuje štandardne. (v1.2) |

### 4.2.3 Postup párovania

- Systém raz denne načíta všetky nové e-maily zo systémovej schránky.

- Pre každý e-mail: overí odosielateľa (Tatra banka).

- Prečíta sumu, variabilný symbol, dátum pripísania a smer platby. Ak je smer = debet → preskočí.

- Pre kredit: nájde zmluvu s daným VS. Ak nenájde → zaradí do „Nespárované platby", platba sa neeviduje.

- Ak nájde: spáruje platbu s najstaršou nespárovanou splátkou danej zmluvy. Vytvorí záznam o platbe a systém automaticky prepočíta stav splátky (neuhradená → čiastočne → uhradená → preplatok). Ak je platba vyššia, prebytok sa použije na ďalšiu najstaršiu nespárovanú splátku. (v1.2)

### 4.2.4 Práca admina

- Zoznam „Bmail importy" — chronologický prehľad všetkých prichádzajúcich notifikácií s filtrom podľa stavu (spárované / nespárované / duplicita / ignorované debety).

- Zoznam „Nespárované platby" — rýchly prehľad platieb, ktoré vyžadujú manuálny zásah. Akcia „Priradiť k zmluve" umožní adminovi vybrať zmluvu a evidovať platbu ručne.

- Detail zmluvy zobrazuje históriu platieb — chronologický zoznam automatických aj manuálnych platieb s väzbou na pôvodný e-mail.

- Úprava platby — admin môže existujúcu platbu upraviť (zmeniť sumu) alebo manuálne pridať novú. Slúži najmä na rozdelenie jednej veľkej platby medzi viac splátok pri nájomcoch, ktorí platia naraz za viac mesiacov. (v1.2)

Edge-case — platba s historickým VS Môže nastať situácia, kedy príde platba s variabilným symbolom, ktorý existoval v minulosti, no zmluva už nie je aktívna (napr. odsťahovaný nájomca). Takáto platba zostane v stave „Nespárovaná" a vyžaduje manuálne rozhodnutie admina. Bez ďalšej automatizácie.

### 4.2.5 Odhad pracnosti

Automatické párovanie platieb: 1,5 MD (čítanie e-mailov, rozpoznanie obsahu, priraďovacia logika, prehľady pre admina).

## 4.3 Rozšírenie č. 3 — Ročné zúčtovanie služieb

### 4.3.1 Biznisový účel

Raz ročne (za kalendárny rok január–december) sa vykoná finančné vyrovnanie medzi skutočnými nákladmi na služby (elektrina, voda/stočné, UK a TUV) a zálohami zaplatenými nájomcami počas roka. Výstupom je pre každého nájomcu individuálny PDF doklad „Ročné zúčtovanie" ukazujúci: ročné zálohy (koľko zaplatil), skutočná spotreba (koľko spotreboval), preplatok alebo nedoplatok.

### 4.3.2 Zásadné rozhodnutia

| Oblasť | Rozhodnutie |
| --- | --- |
| Obdobie | Vždy kalendárny rok (január–december). |
| Zadávanie celkových nákladov budovy | Manuálne po konci roka — admin zadá celkovú ročnú sumu za elektrinu, vodu/stočné, UK a TUV. |
| Druhy zúčtovaných služieb | Elektrina, voda/stočné, UK a TUV — všetky v jednom zúčtovaní (naraz). |
| Rozlíšenie merania na úrovni priestoru | Energie sa viažu na jednotlivé priestory zmluvy. Položka energie v zmluve nesie fixnú zálohovú sumu per priestor; ak má priestor podružné meradlo, do zúčtovania vstupuje aj skutočná spotreba. (v1.2) |
| Algoritmus pre priestory bez merania | Koeficient = (celkový náklad − suma spotreby meraných priestorov) / celková plocha nemeraných priestorov v m². Individuálna spotreba = koeficient × plocha priestoru. |
| Viaceré priestory na jednej zmluve s rôznym režimom merania | Algoritmus pracuje per priestor, nie per zmluvu. Jeden nájomca môže mať jeden priestor s meradlom a iný bez merania — meraná časť sa pripočíta nájomcovi presne podľa odpočtu, nemeraná časť sa rozpočíta alikvotne podľa m². (v1.2) |
| Priestory bez zmluvy (správca, technické) | Áno, existujú. Ich m² sa rátajú do deliteľa pre alikvótny rozpočet. Náklad pripadajúci na takéto priestory nesie družstvo (nikoho nezaťažuje). |
| Vlastná prípojka (napr. vlastný odpočet elektriny) | V zmluve nie je položka za elektrinu alebo je s cenou 0 €. Takýto priestor sa vo výpočte elektriny vôbec neobjavuje. |
| Jednotková cena | Vypočíta sa z celkového nákladu delené celkovou spotrebou (za meranú aj nemeranú časť). |
| Predčasne ukončené zmluvy | Pri zmluve, ktorá v roku skončila skôr, systém započíta iba reálne odbehnuté mesiace (alikvotne podľa platnosti zmluvy). (v1.2) |
| Výstupy | Individuálne PDF pre každého nájomcu (na odoslanie) a sumárny prehľad v systéme pre kontrolu adminom pred hromadným odoslaním. (v1.2) |
| Manuálna úprava výsledkov pred schválením | Áno — admin môže pred schválením manuálne prepísať jednotlivé hodnoty (napr. dohodnutá zľava, špeciálny prípad). Pôvodná vypočítaná hodnota a meno admina zostávajú v audit logu. (v1.2) |
| Schvaľovanie | Admin si najprv pozrie sumárny prehľad všetkých nájomcov, prípadne ručne upraví jednotlivé položky a zvolí „Schváliť zúčtovanie". Až potom prebehne hromadná príprava PDF. |
| Oprava jednotlivého výsledku po vygenerovaní | Ak sa po vygenerovaní zúčtovania zistí chyba pri jednom nájomcovi, admin môže ručne upraviť hodnoty pre tohto konkrétneho zákazníka a vygenerovať mu opravené PDF. Ostatné zúčtovania sa neprepočítavajú. Bežne sa neočakáva, ide o ošetrenie výnimočných situácií. (v1.2) |
| Pripravený doklad preplatku/nedoplatku | Systém pripraví len informačný dokument „Ročné zúčtovanie" s číslami. Faktúry alebo dobropisy na vyrovnanie rieši klient mimo systém. |

### 4.3.3 Algoritmus výpočtu (príklad pre elektrinu)

Vstupy: celkový ročný náklad budovy za elektrinu = 50 000 €. V budove je 20 priestorov (spolu 1 000 m²), z toho:

- 5 priestorov s podružným meraním (dynamická položka v zmluve) — 300 m², skutočná spotreba 80 000 kWh.

- 12 priestorov bez merania (fixná záloha v zmluve) — 550 m², bez údajov o spotrebe.

- 2 priestory s vlastnou prípojkou — 100 m², vôbec nevstupujú do výpočtu.

- 1 priestor správcu bez zmluvy — 50 m², vstupuje do deliteľa ale náklad ide na družstvo.

Výpočet:

- Jednotková cena za kWh (pre merané) = (50 000 € / (80 000 kWh + alikvótna časť)) — viď krok 3.

- Zostatok pre nemerané + správca = 50 000 € − náklad pripísaný meraným priestorom.

- Koeficient €/m² pre nemerané = zostatok / (550 + 50) m² = zostatok / 600 m².

- Náklad priestoru napr. 40 m² = 40 × koeficient.

- Preplatok/nedoplatok = zálohy zaplatené za rok − skutočný náklad.

Dospresnenie algoritmu v príprave Presný vzorec rozdelenia medzi merané a nemerané priestory (či sa jednotková cena počíta spoločne alebo zvlášť) má viacero možných variantov. Na začiatku prípravy prebehne 60–90 minútový analytický workshop s klientom, kde sa rozhodnutie zafixuje a odsúhlasí.

### 4.3.4 Scenár použitia

- Admin v januári 2027 v module „Ročné zúčtovania" vytvorí nové zúčtovanie pre rok 2026.

- Systém predvyplní sumu všetkých platieb a spotreby z meraní za rok 2026.

- Admin zadá celkové ročné náklady budovy (elektrina, voda/stočné, UK a TUV).

- Systém vypočíta individuálne pre každú zmluvu: preplatok / nedoplatok per služba a celkovo.

- Admin vidí sumárnu tabuľku všetkých zmlúv — skontroluje čísla.

- Zvolí „Schváliť" — zúčtovanie prejde z prípravného stavu do schváleného.

- Zvolí „Pripraviť a odoslať PDF hromadne" — pre každú zmluvu vznikne individuálny PDF dokument a odošle sa e-mailom.

- Ak sa po vygenerovaní zistí chyba u konkrétneho nájomcu, admin ručne upraví jeho hodnoty a vygeneruje len jeho opravené PDF; ostatné zúčtovania sa neprepočítavajú. (v1.2)

- Klient (družstvo) prípadné preplatky/nedoplatky vyrovná mimo systém.

### 4.3.5 Odhad pracnosti

Ročné zúčtovanie služieb: 2 MD (kalkulačná logika, sumárny prehľad, formát PDF, hromadné pripravenie a odosielanie).

## 4.4 Sumár pracnosti

Cenová kalkulácia PON1107 rezervuje 6 MD back-end developera. Rozdelenie medzi moduly:

| Modul | Odhad | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Ročný zálohový predpis (4.1) | 2,5 MD | Najnáročnejšia časť vrátane PDF formátu v štýle SOMPET. |
| Automatické párovanie platieb (4.2) | 1,5 MD | Čítanie mailov, rozpoznanie obsahu, prehľady pre admina. |
| Ročné zúčtovanie služieb (4.3) | 2,0 MD | Algoritmus, kalkulácia, individuálne PDF, hromadné odosielanie. |
| SPOLU | 6,0 MD | V súlade s cenovou kalkuláciou PON1107. |

# 5. Používateľské roly a prístupy

Rozšírenia využívajú existujúci systém rol a oprávnení. Klient si spravuje administrátorské účty sám.

| Rola | Kto to je | Prístup |
| --- | --- | --- |
| Admin firmy | Zodpovedná osoba na strane družstva, ktorá systém používa na dennej báze. | Plný prístup k údajom Družstva lekárov: zmluvy, príprava zálohových predpisov, schvaľovanie ročného zúčtovania, manuálne párovanie nespárovaných platieb, správa používateľov. |
| Technická podpora (WAME) | WAME servisný tím. | Prístup počas zavádzania, servisu a riešenia incidentov. Oddelený od bežných biznisových operácií. |

Počet admin používateľov — bez obmedzenia Systém nemá limit na počet admin účtov. Klient si ich spravuje sám — nových používateľov pridá, existujúcich deaktivuje vo svojom administračnom rozhraní.

# 6. Prevádzka a umiestnenie systému

## 6.1 Model dodávky

Realitný systém WAME je cloudové riešenie, ktoré klient používa formou prístupu cez webový prehliadač. Klient nemusí inštalovať žiadny softvér, neudržiava server ani databázu — to všetko zabezpečuje WAME.

Komerčný model je dvojzložkový:

- Jednorazová licencia za softvér + dorobené rozšírenia pre Družstvo lekárov (podľa cenovej kalkulácie PON1107).

- Ročná prevádzka — server, monitoring, servis a aktualizácie (1 320 € ročne bez DPH podľa PON1107, prvý mesiac zdarma).

Družstvo lekárov pracuje s vlastnými údajmi vo svojom prostredí — všetko, čo do systému vloží alebo vygeneruje, je jeho a zostáva oddelené od ostatných klientov WAME. Zároveň však profituje z toho, že WAME prevádzkuje centrálne jadro systému — vďaka tomu pribúdajú aktualizácie a nové funkcie pravidelne a bez dodatočných nákladov pre klienta.

## 6.2 Umiestnenie systému

Systém bude prístupný na adrese:

https://reality.wame.sk

Ak si klient v budúcnosti praje sprístupniť systém pod vlastnou doménou (napr. sprava.druzstvolekarov.sk), je to možné cez DNS nasmerovanie. WAME poskytne potrebné inštrukcie.

## 6.3 Integrácie s externými systémami

| Systém | Účel | Smer dát |
| --- | --- | --- |
| Tatra banka (notifikácie o platbách) | Automatické evidovanie prichádzajúcich platieb nájomného | Banka → systém (raz denne) |
| Odchádzajúci e-mail | Odosielanie PDF zálohových predpisov a ročných zúčtovaní nájomcom | Systém → nájomca (e-mail) |

## 6.4 Bezpečnosť a zálohovanie

- Prihlasovanie do systému: meno + heslo s vynútením silných hesiel.

- Údaje Družstva lekárov sú izolované — žiadny iný klient WAME nemá k nim prístup.

- Šifrovaná komunikácia (HTTPS) na celý systém.

- Denné inkrementálne zálohovanie databázy, týždenné plné zálohy, retencia 30 dní.

# 7. GDPR a právne požiadavky

## 7.1 Spracúvané osobné údaje

Systém spracúva iba údaje potrebné na plnenie zmluvných povinností medzi prenajímateľom a nájomcom:

- Identifikačné údaje zákazníka (firmy alebo FO): meno / obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH.

- Kontaktné údaje: e-mail, telefón, kontaktná osoba.

- Platobné údaje: IBAN, variabilný symbol, história platieb.

- Údaje o nájme: zmluvy, priestory, spotreby energií, faktúry, zálohové predpisy, ročné zúčtovania.

Systém nespracúva zvláštne kategórie osobných údajov (zdravotné údaje, biometria, atď.).

## 7.2 Právny základ a doba uchovávania

- Právny základ: plnenie zmluvy (nájomná zmluva) a zákonná povinnosť (zákon o účtovníctve, zákon o DPH).

- Doba uchovávania daňových a účtovných dokladov: v súlade so zákonom o účtovníctve (10 rokov).

- Archív PDF dokumentov: uložené v produkčnom úložisku systému po dobu prevádzky.

## 7.3 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

- Prevádzkovateľ osobných údajov: Družstvo lekárov — Strečnianska.

- Sprostredkovateľ (spracúvanie na serveroch): WAME s.r.o. — technický servis, zálohovanie, hosting.

## 7.4 Archivácia a uvoľňovanie priestoru

Lifetime archív s možnosťou uvoľnenia Všetky vygenerované PDF doklady sa archivujú počas prevádzky systému. S narastajúcim objemom môžu v budúcnosti rásť prevádzkové náklady za úložisko. Na požiadanie klienta vieme staré dáta (staršie než zákonom požadovaných 10 rokov) premazať a uvoľniť priestor — ide o operatívnu servisnú úlohu.

# 8. Podklady od klienta

Pre úspešné spustenie systému potrebujeme od klienta nasledovné podklady. Vstupné údaje o nájomcoch, priestoroch a sadzobníku služieb si klient vkladá do systému sám — na požiadanie vieme zabezpečiť dodatočný hromadný import.

| # | Podklad | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hlavičkové údaje Družstva lekárov (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN) + logo | Pred zavedením | ✅ Máme |
| 2 | Vzor ukážkovej bmail notifikácie z Tatra banky (kredit) — preposlanie reálneho e-mailu | Pred funkciou párovania platieb | ⏳ Prisľúbené |
| 3 | Vzor SOMPET ročného predpisu ako referenčný PDF | Pred funkciou zálohového predpisu | ✅ Dodané |
| 4 | Vzor minuloročného vyúčtovania služieb — podklad pre PDF formát ročného zúčtovania | Pred funkciou ročného zúčtovania | ✅ Dodané (v1.2) |
| 5 | Zoznam admin používateľov pre iniciálne založenie (meno, e-mail) | Pred spustením | ❌ Chýba |

Čo si klient zadáva sám Zoznam nájomcov (cca 70–80 živých zmlúv) a ich fakturačných údajov, zoznam priestorov vrátane plôch a typu (nebytový / spoločný / správca), sadzobník služieb pre aktuálny rok a zoznam priestorov bez zmluvy si klient pohodlne vloží do systému sám cez prehľadné formuláre. Pri prechode z papierovej evidencie sa zachovajú pôvodné variabilné symboly nájomcov. WAME ponúka možnosť dodatočného hromadného importu z Excelu na požiadanie. (v1.2)

Počiatočný stav účtov k spusteniu Pre každú aktívnu zmluvu admin pred spustením systému vytvorí jednu fiktívnu úvodnú faktúru v sume zaplatených platieb (saldo) a manuálne k nej pridá uhrádzajúcu platbu v rovnakej sume. Týmto sa stav účtu nájomcu vyrovná na nulu a systém pokračuje štandardne. WAME pripraví krátky návod pre admina pred spustením. (v1.2)

# 9. Riziká a ich riadenie

Nasledovná tabuľka popisuje hlavné identifikované riziká projektu, ich potenciálny dopad, pravdepodobnosť výskytu a pripravený spôsob prevencie alebo riešenia.

| Riziko | Dopad | Pravdep. | Prevencia / riešenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Oneskorené dodanie podkladov od klienta | Posun časového rámca o dobu oneskorenia | Stredná | Zoznam podkladov so stanovenými termínmi v sekcii 8. Pravidelný status update. |
| Zmena formátu mailových notifikácií zo strany Tatra banky | Dočasné zlyhanie automatického párovania — platby idú do „nespárované", admin rieši ručne | Nízka | Mechanizmus rozpoznávania je modulárny a rýchlo opraviteľný. Manuálne priradenie platieb existuje ako náhrada. |
| Nejednoznačný algoritmus rozdelenia nákladov (merané vs. nemerané priestory) | Nesprávne vyúčtovanie preplatkov/nedoplatkov → reputačný problém u nájomcov | Stredná | Úvodný analytický workshop pri príprave ročného zúčtovania. Testovanie na vzorke minulých dát. Oddelené schvaľovanie pred hromadným odoslaním. |
| Zmena ceny zmluvnej položky počas roka (nový priestor, nová služba) | Nekonzistencia medzi zálohovým predpisom a skutočnosťou | Stredná | Rozhodnutie: pôvodný predpis ostáva, rozdiel sa rieši v ročnom zúčtovaní. Pre nové položky počas roka → otvorená otázka ZP-15. |
| Požiadavka klienta na funkcie mimo scope PON1107 | Rozšírenie rozsahu → dodatok a posun termínu | Vysoká | Explicitný zoznam v sekcii 3.2 a v sekcii 10 otvorených otázok. Pre každé rozšírenie samostatný odhad pracnosti. |
| Súbežný beh starej (manuálnej) a novej (systémovej) evidencie v prechodovej fáze | Riziko duplicitných alebo chýbajúcich platieb | Stredná | Jasný strih dátumu spustenia. Spoločne navrhneme zadanie počiatočných stavov účtov. Prvý mesiac akumulácia bmailov pred ostrým spárovaním. |
| Výpadok systémovej mailovej schránky pre notifikácie z banky | Niektoré platby zostanú dočasne nezaznamenané, manuálne dohľadanie podľa bankového výpisu | Nízka | Monitoring schránky zo strany WAME. V prípade dlhšieho výpadku admin doplní platby manuálne. |
| Legislatívna zmena od 1. 1. 2027 — možná povinnosť e-faktúry namiesto ročného zálohového predpisu (v1.2) | Potreba prepnúť spôsob fakturácie z ročného predpisu na 12 klasických mesačných faktúr | Stredná | Systém oba režimy podporuje. Prepnutie si vyžiada drobnú konfiguračnú úpravu a nastavenie nového číselného radu. Nie je súčasťou aktuálneho projektu; pristúpi sa k nej až keď bude legislatíva známa. |

# 10. Záväzky strán

## 10.1 Záväzky WAME s.r.o.

- Dodať rozšírenia Realitného systému v rozsahu definovanom v sekcii 4 tohto dokumentu.

- Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so zadávateľom — status update raz za dva týždne, reakcia na e-mailové otázky v priebehu jedného pracovného dňa.

- Pred nasadením ostrej verzie otestovať kľúčové funkcie na vzorke reálnych dát klienta.

- Vo fáze odovzdania dodať stručnú používateľskú príručku pre admina a vykonať online zaškolenie v rozsahu 1–2 hodiny. Následnú podporu zabezpečí prevádzková zmluva s SLA.

## 10.2 Záväzky klienta (Družstvo lekárov — Strečnianska)

- Dodať podklady v rozsahu podľa sekcie 8.

- Schvaľovať výstupy v priebehu 2 pracovných dní od doručenia. V prípade dlhšej reakcie sa časový rámec adekvátne posúva.

- Zabezpečiť primeranú súčinnosť pri testovaní a validácii PDF vzorov.

- Nastaviť bmail notifikácie v internetbankingu Tatra banky na adresu pridelenú WAME.

- V prípade otázky alebo nejasnosti zo strany WAME reagovať v priebehu 2 pracovných dní.

# 11. Schválenie dokumentu

Schválenie tohto dokumentu prebieha písomne e-mailom. Nevyžaduje sa fyzický podpis. Schválenie potvrdzujú nasledovní zástupcovia oboch strán:

| Za klienta — Družstvo lekárov — Strečnianska Štatutárny zástupca družstva | Za dodávateľa — WAME s.r.o. Mário Babej, konateľ |
| --- | --- |

Tento dokument nadobúda platnosť dňom e-mailového potvrdenia oboma stranami a zostáva v platnosti počas celého trvania projektu. Akákoľvek zmena rozsahu sa rieši písomným dodatkom k tomuto DNR.